기능명세서

프로젝트 / 🔥 모락(MoLock) / 기능명세서

📌 MoSCoW 우선순위 P0 (Must have): 기간 내 필수 구현 P1 (Should have): 서비스의 핵심 기능 P2 (Could have): 부가 기능, 기간 내 구현하지 않아도 서비스 본질에 영향 X P3 (Won't have): 런칭 후 추가 예정

※ 담당자/일정/진행률 항목은 실제 진행 상황에 맞게 채워 넣을 수 있도록 비워두었습니다 (기획 문서 작업 2건은 완료 처리).

## ▼  프로젝트 기획

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 기획 | 플로우차트 작성 | 서비스 진행 방향과 기능 파악 |  | 대기 | 서니 | - | - | 0% |
| P0 | 기획 | 요구사항정의서 작성 | 회원가입, 매칭, 라이브 룸, AI 관리 등 기능/비기능 요구사항 정의 |  | 작업완료 | 서니 | - | - | 100% |
| P0 | 기획 | 기능명세서 작성 | 요구사항정의서 기반 기능별 입력/처리로직/출력/예외 상세화 |  | 작업완료 | 서니 | - | - | 100% |
| P1 | 기획 | KPI/리스크 정의 | 매칭 이탈률, 완주율, AI 오탐률 등 핵심 지표 및 대응 방안 정리 |  | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 디자인 | 와이어프레임 구성 | 화면 디자인 전 화면구상도를 구현해 상세 디자인 제작 |  | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 디자인 | 서비스 아이덴티티/컬러 시스템 | MoLock 브랜드 톤앤매너, 컬러·타이포 가이드 정립 |  | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  온보딩·가입

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 프론트엔드 | 온보딩·로그인 화면 | 소셜 로그인, 생년월일 입력, 닉네임 설정 UI | FN-101~103 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 회원가입·연령검증 API | 소셜 로그인 연동, 생년월일 검증(만 14세 미만 차단), 닉네임/프로필 생성 | FN-101~103 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 약관 동의 처리 | 개인정보/위치정보/마케팅 정보 활용 표준 약관 동의 플로우 |  | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  마이페이지·목표관리

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 프론트엔드 | 마이페이지·목표설정 화면 | 목표 챌린지 기간 설정, 현재 Streak 현황 확인 UI | 신규 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 목표기간·Streak API | 개인 목표 기간 설정 및 연속 실천일(Streak) 집계 | FN-104 | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  매칭

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 프론트엔드 | 매칭 대기 화면 | 시간 선택, 대기열 표시, 인접 시간대 합류 팝업 | FN-201, FN-202 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 매칭 시스템 API | 원클릭 시간 매칭, 대기열 스케일링, 6인 룸 자동 생성 | FN-201~203 | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  라이브 세션

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 프론트엔드 | 라이브 세션 화면(캠 그리드) | 6인 동율 캠 그리드, 연결 상태 표시 | FN-301 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 프론트엔드 | 세션 목표 입력 UI | '오늘 할 일' 한 줄 입력 및 화면 하단 캡션 노출 | FN-302 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 프론트엔드 | AI 경고 알림 UI | 경고 1~2회 안내, 3회 퇴출 처리 및 이의 신청 진입 | FN-303, FN-304 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 프론트엔드 | 화장실 모드(Pause) UI | 10분 카운트다운, 대체 일러스트 전환 화면 | FN-305 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 라이브 세션 시그널링 서버 | WebRTC SFU 세션 생성/관리, 공석 실시간 충원 로직 | FN-301, FN-306 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | AI 경고·퇴출 처리 API | AI 이상반응 이벤트 수신, 3회 경고 누적 자동 퇴출·패널티 차감 | FN-303, FN-304 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 백엔드 | 화장실 타이머 API | 세션당 1회 10분 Pause 상태 관리 및 초과 시 경고 연동 | FN-305 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | AI | 이상반응 감지 모델 설계 | 자리비움·딴짓 등 이상 행동 판별을 위한 온디바이스 모델 설계 | TensorFlow.js | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | AI | AI 경고 판정 로직 구현 | 프레임 샘플링, 임계값 기반 판정, 경고 이벤트 전송 | FN-303 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | AI | 오탐률 테스트 및 튜닝 | 오탐률 5% 미만 유지를 위한 데이터 수집·모델 튜닝 | NFR-301 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 디자인 | 매칭·라이브룸 UI 디자인 | 매칭 대기, 6인 캠 그리드, 경고/퇴출 화면 디자인 |  | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  안전·신고

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 프론트엔드 | 신고·차단 UI | 신고 사유 선택 및 즉시 차단 처리 화면 | FN-402 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 프론트엔드 | 응원 스티커 UI | 정형화된 스티커 선택 및 애니메이션 노출 | FN-403 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 신고·차단 API | 즉시 신고 접수, 재매칭 차단, 운영진 검토 큐 등록 | FN-402, FN-404 | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  완주 리포트·공유

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 프론트엔드 | 완주 리포트 화면 | 완주 결과, Streak 현황, 뱃지/포인트 노출 | FN-501 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 프론트엔드 | 인스타그램 공유 연동 | 인증 카드 자동 생성 및 스토리 공유 딥링크 | FN-502 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 완주 리포트·Streak 집계 API | 세션 완주 판정, Streak 갱신, 스파크 포인트/뱃지 발급 | FN-501 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 디자인 | 완주 리포트/인증카드 디자인 | 갓생 인증 카드, 뱃지, 리포트 화면 그래픽 |  | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  스토어·커머스

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 프론트엔드 | 스토어 화면 | 기프티콘/제휴 서적 목록, 구매·배송 신청 | FN-503 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 프론트엔드 | 커머스(구매) 페이지 | 상품 상세 정보, 옵션 선택, 장바구니 담기 UI | 신규 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 프론트엔드 | 주문·결제 화면 | 배송지 입력, 결제수단(포인트+인앱결제 혼합) 선택, 주문 확인 UI | 신규 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 프론트엔드 | 주문내역 화면 | 구매 내역 조회, 배송 상태 확인, 취소/환불 신청 UI | 신규 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 스토어·포인트 API | 기프티콘/서적 구매, 포인트 충전(인앱결제), 패널티 차감 | FN-503, FN-601, FN-602 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 커머스 상품·주문 API | 상품(기프티콘/서적) 조회, 장바구니, 주문 생성 및 주문 상태 관리 | 신규 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 백엔드 | 결제·배송 연동 API | PG 결제 승인/취소, 배송지 등록, 출판사·물류사 배송 요청 연동 | 신규 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 백엔드 | 주문내역·환불 API | 구매 내역 조회, 주문 취소/환불 처리 로직 | 신규 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P2 | 디자인 | 스토어/광고 배너 디자인 | 리워드 스토어 및 인앱 광고 배너 시안 제작 |  | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 디자인 | 커머스(구매) 페이지 디자인 | 상품 상세, 장바구니, 주문/결제 플로우 UI 디자인 | 신규 | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  포인트·결제

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 프론트엔드 | 포인트 충전 화면 | 인앱결제 패키지 선택 및 결제 진행 | FN-601 | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 인프라 | 인앱결제(IAP) 연동 | Google Play/App Store 인앱결제 및 영수증 검증 연동 | FN-601 | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  관리자 콘솔

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 백엔드 | 관리자 콘솔 API | AI 탐지 로그 대시보드, 광고/제휴 상품 관리, SLA 모니터링 | FN-701, FN-702 | 대기 | - | - | - | 0% |

## ▼  인프라·공통

| 우선순위 | 업무영역 | 업무항목 | 설명 | 비고 | 진행현황 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 진행률 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 백엔드 | ERD 테이블 설계 | 회원/매칭/세션/포인트/신고 등 전체 데이터 모델 설계 |  | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 인프라 | WebRTC SFU 서버 구축 | 6인 라이브 세션을 위한 SFU 미디어 서버 구축 및 리전 이중화 |  | 대기 | - | - | - | 0% |
| P0 | 인프라 | 서비스 배포 환경 구성 | AWS EC2 기반 자동 배포 환경 구현 |  | 대기 | - | - | - | 0% |
| P1 | 인프라 | CI/CD 파이프라인 구축 | 빌드·테스트·배포 자동화 파이프라인 구성 |  | 대기 | - | - | - | 0% |